PXL-Tech

Bachelor in de Elektronica-ICT

Verslag: Weekverslag week 11

Vak: Stage - bachelorproef

Docent: Mr. Vanrykel & Mr. Gilissen

Gijs Santermans

Er is verder gewerkt aan de software van EnOcean, de EnOcean knoppen sturen al de relais aan, maar ik krijg de status nog niet uitgelezen op TwinCAT.

De mast is aanwezig op het dak en is klaar voor volledige montage.

De bestelling van Beckhoff en de randapparatuur is volledig in orde en is besteld.

Deadlines van volgende week :

Plaatsing mast.

EnOcean software werkend krijgen en visualisatie voorzien.

Plaatsing Kerlink wirnet station.

Mail sturen Marijke Maes met vooruitgang.